משתתפים:

שרה (תפקיד לא מוגדר)
ורד כהן ביטוח לאומי
אביעד יצחקי (תפקיד לא מוגדר)
Yoram Shirizly
רעות גיגי (תפקיד לא מוגדר)
Mali
Avi Cohen
spk

הצגה לירונה ותכנון פאזה 2

• הצגת שלב א' (בייצור): בפגישה עם ירונה בשבוע הבא, תוצג גרסת הדשבורד הקיימת בייצור (שלב א').

• תכנון הצגת שלב 2: יוצג כיצד תכונות שלב 2 ישתלבו בדשבורד הקיים.

• תיאום ציפיות לפגישה עם ירונה: ירונה מודעת לתוכנית העבודה, ויוצג לה מה שיהיה מוכן.

שיפורי דשבורד קיימים

• ניקוד IDL והפקחה: נושא זה עדיין בשלב אפיון ולא יהיה מוכן להצגה בפגישה הקרובה.

• הוספת ניקוד בודד (פאי): רעות תנסה לשלב את הניקוד הבודד כגרף פאי נוסף בדשבורד הראשי, תוך התחשבות בעומס על המסך.

• התאמת תצוגת נתונים (עומס מסך, גלילה): הוחלט להימנע מגלילה במסך הראשי ולצמצם שטחים ריקים במקום להקטין רכיבים קיימים, כדי לשמור על קריאות.

• ניתוח 'סך הכל זכאים טופ 10': הועלה חשש לגבי הרלוונטיות של נתון זה כיוון שאינו מתוקנן לפי גודל סניף. הוצע לשקול להפוך אותו לדריל-דאון מתוך נתון "מספר זכאים".

• הצגת 'מספר זכאים לפי מסלול הערכת תלות': הוחלט לא לשנות את אופן הצגת נתון זה כרגע, למרות הצעות לשלבו עם גרפים אחרים או להציגו באחוזים, כדי להתקדם עם פיצ'רים חדשים.

פיתוח דריל-דאון חדש

• פיצול סוג גמלה (כסף ומשולבת): בלחיצה כפולה על סוג גמלה (כסף או משולבת), המשתמש יעבור לטבלה שתציג את הפירוט הרלוונטי (לדוגמה: כסף - מטפל צמוד, כסף - אין שירותים זמינים).

• תהליך פיתוח נתונים (טבלאות Sapiens): הנתונים נמצאים כרגע בשלב פיתוח הטבלה הגדולה (יצירת טבלה מאוחדת מנתוני Sapiens), ולאחר מכן יתחיל פיתוח הדו"ח עצמו.

• אחידות חווית משתמש בדריל-דאון: הוחלט על אחידות בחווית המשתמש: כל לחיצה ראשונית על פלח פאי תוביל לטבלה מפורטת, וממנה ניתן יהיה לרדת לדריל-דאון לרשימה.

• הצגת כמויות ואחוזים בדריל-דאון: בטבלאות הדריל-דאון יוצגו הן כמויות והן אחוזים, כדי לאפשר בדיקות והשוואות מול נתוני מחקר.

פירוט נתוני מסלולי זכאות

• הערכת תלות (מעריך / רופא) ומסלול מהיר (פקיד / מעריך): הוחלט לפצל את מסלולי הזכאות הללו (הערכת תלות למעריך/רופא, ומסלול מהיר לפקיד/מעריך) באמצעות דריל-דאון לפאי נוסף.

• הוספת 'יועץ' למסלול מהיר: ורד ביקשה להוסיף את תפקיד ה"יועץ" לפיצול המסלול המהיר.

• השלכות הוספת 'יועץ' על לוחות זמנים: הוספת נתון ה"יועץ" עשויה לגרום לעיכובים, כיוון שהוא דורש בדיקה האם הנתון קיים וכיצד הוא משתלב בתהליך הפיתוח הקיים.

נושאים נוספים לדיון עתידי

• השוואה מול כלל הזקנים באוכלוסייה: נושא זה, שמעניין את ירונה, אינו כלול כרגע בתוכנית העבודה. הוא יתווסף כגרסה עתידית (שלב 4) ב-Jira, ויידון לעומק לקראת מועד זה.

• החמרות (בשלב ג' של תוכנית העבודה): נושא ה"החמרות" נשאר בשלב ג' של תוכנית העבודה, ללא שינוי, ומהווה עדיפות גבוהה.

• גמישות בתוכנית העבודה: תוכנית העבודה גמישה, וניתן יהיה להזיז משימות קדימה או אחורה בהתאם להתקדמות ולזמינות הנתונים.